|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации г. Перми от 15.07.2015 N 465 (ред. от 03.10.2024) "Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в городе Перми" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 22.01.2025 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2015 г. N 465

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РЕГЛАМЕНТА СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В ГОРОДЕ

ПЕРМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2016 [N 1176](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=189940&dst=100035),  от 10.01.2019 [N 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=122171&dst=100005), от 30.08.2021 [N 626](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=156160&dst=100005), от 23.06.2023 [N 533](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=182197&dst=100005),  от 15.11.2023 [N 1256](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=187663&dst=100005), от 03.10.2024 [N 820](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=199526&dst=100005)) |  |

В соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203371&dst=100093) о департаменте экономики и промышленной политики администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23 сентября 2014 г. N 186, в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Единый [регламент](#P33) сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в городе Перми.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации города Перми

от 15.07.2015 N 465

ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО

ОКНА" В ГОРОДЕ ПЕРМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.06.2023 [N 533](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=182197&dst=100005),  от 15.11.2023 [N 1256](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=187663&dst=100005), от 03.10.2024 [N 820](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=199526&dst=100005)) |  |

I. Общие положения

1.1. Настоящий Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в городе Перми (далее - Регламент) разработан в соответствии со [Стандартом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=85206&dst=100010) деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденным распоряжением администрации города Перми от 14 ноября 2014 г. N 153, и предусматривает порядок рассмотрения в администрации города Перми инвестиционных проектов, претендующих на сопровождение реализации инвестиционного проекта и/или претендующих на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект" в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730) Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. N 1721-п "Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края" (далее - Постановление Правительства Пермского края N 1721-п).

1.2. Настоящий Регламент подготовлен в целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории города Перми, повышения эффективности взаимодействия администрации города Перми с инвесторами.

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

1.4. В настоящем Регламенте применяются следующие основные понятия:

инвестиционный проект, приоритетный инвестиционный проект - применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в [Постановлении](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730) Правительства Пермского края N 1721-п;

инвестиционная площадка - земельный участок на территории города Перми, необходимый для реализации инвестиционного проекта;

инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованный в реализации инвестиционного проекта, претендующий на сопровождение реализации инвестиционного проекта и/или претендующий на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект";

Уполномоченный орган - департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, осуществляющий функцию обеспечения режима "одного окна" для инвесторов, сопровождения реализации инвестиционных проектов на территории города Перми;

Отраслевой орган - функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции органов местного самоуправления города Перми в одной из сфер экономики;

департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО) - орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком;

реестр инвестиционных проектов города Перми (далее - Реестр) - перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Перми;

[Декларация](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=104177) - информация о соответствии инвестиционного проекта с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до 100 млн. руб. критериям отбора для присвоения статуса "приоритетный инвестиционный проект", подготовленная Уполномоченным органом по установленной форме согласно приложению 2 к Порядку рассмотрения и отбора инвестиционных проектов с объемом инвестиций менее 100 миллионов рублей, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденному постановлением Правительства Пермского края N 1721-п (далее - Порядок N 1), и одобренная Советом по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми (далее - Совет);

"Дорожная карта" инвестиционного проекта - применяется в понятии, аналогичном понятию, применяемому в [Постановлении](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730) Правительства Пермского края N 1721-п.

II. Порядок рассмотрения обращения инициатора

инвестиционного проекта, претендующего на сопровождение

реализации инвестиционного проекта

2.1. Инициатор инвестиционного проекта, претендующий на сопровождение реализации инвестиционного проекта, направляет в Уполномоченный орган следующие документы:

[заявку](#P735) по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту;

презентационные материалы по инвестиционному проекту с отражением основных параметров инвестиционного проекта, визуализацией производимого в результате реализации инвестиционного проекта имущества.

(п. 2.1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=199526&dst=100006) Администрации г. Перми от 03.10.2024 N 820)

2.2. Инициатор инвестиционного проекта, претендующий на сопровождение реализации инвестиционного проекта, должен отвечать следующим требованиям:

не находится в процессе ликвидации;

в отношении них не проводится процедура банкротства;

не имеют просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы;

их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном [Кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=480520) Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.3. При поступлении документов, указанных в [пункте 2.1](#P60) настоящего Регламента, Уполномоченный орган:

2.3.1. в установленном порядке осуществляет регистрацию указанных документов в системе электронного документооборота;

2.3.2. не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации указанных документов направляет их посредством системы электронного документооборота в Отраслевой орган для подготовки информации о влиянии инвестиционного проекта на развитие отрасли, а также в ДЗО для рассмотрения и подготовки информации о возможности реализации инвестиционного проекта на планируемом земельном участке.

2.4. Отраслевой орган, ДЗО не позднее 5 рабочих дней с даты поступления от Уполномоченного органа документов, указанных в [пункте 2.1](#P60) настоящего Регламента, рассматривают их, подготавливают соответствующую информацию и направляют ее в Уполномоченный орган.

2.5. Уполномоченный орган после получения информации, указанной в [подпункте 2.3.2](#P72) настоящего Регламента, организует совещание и презентацию инвестиционного проекта на уровне заместителя главы администрации города Перми, осуществляющего общее руководство Уполномоченным органом.

2.6. По результатам совещания принимается одно из следующих решений:

о сопровождении инвестиционного проекта, о чем Уполномоченный орган сообщает инициатору инвестиционного проекта в письменном виде посредством почтовой связи или электронной почты не позднее 30 рабочих дней с даты регистрации документов, указанных в [пункте 2.1](#P60) настоящего Регламента, в Уполномоченном органе;

об отказе в сопровождении инвестиционного проекта, о чем Уполномоченный орган сообщает инициатору инвестиционного проекта в письменном виде с указанием причин посредством почтовой связи или электронной почты не позднее 30 рабочих дней с даты регистрации документов, указанных в [пункте 2.1](#P60) настоящего Регламента, в Уполномоченном органе.

2.7. Сопровождаемые инвестиционные проекты включаются в [Реестр](#P537) по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.

2.8. Ведение Реестра осуществляется Уполномоченным органом. Реестр размещается на инвестиционном портале города Перми.

2.9-2.10. Утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=199526&dst=100010) Администрации г. Перми от 03.10.2024 N 820.

III. Порядок рассмотрения заявки на участие в отборе

инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 80 млн. руб.

до 100 млн. руб., претендующих на присвоение статуса

"приоритетный инвестиционный проект"

3.1. Рассмотрение заявки на участие в отборе инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до 100 млн. руб., претендующих на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект", осуществляется в соответствии с Порядком N 1 и положениями раздела 3 настоящего Регламента.

3.2. При поступлении от государственного бюджетного учреждения Пермского края "Агентство инвестиционного развития" (далее - ГБУ ПК "АИР") в администрацию города Перми посредством системы электронного документооборота заявки на участие в отборе и документов, указанных в [пункте 2.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=103718) Порядка N 1 (далее - Заявка на участие в отборе), Заявка на участие в отборе направляется на рассмотрение в Уполномоченный орган.

3.3. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней с даты поступления в администрацию города Перми Заявки на участие в отборе рассматривает инвестиционный проект на соответствие (несоответствие) критериям отбора для присвоения статуса "приоритетный инвестиционный проект", установленным [пунктами 1.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=103695), [1.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=103701) Порядка N 1.

3.4. В случае несоответствия инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса "приоритетный инвестиционный проект" Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в администрацию города Перми Заявки на участие в отборе подготавливает отказ в подготовке Декларации с указанием причин, обеспечивает его подписание Главой города Перми и направляет отказ и Заявку на участие в отборе в ГБУ ПК "АИР".

3.5. В случае соответствия инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса "приоритетный инвестиционный проект" Уполномоченный орган не позднее 7 рабочих дней со дня поступления в администрацию города Перми Заявки на участие в отборе подготавливает Декларацию, "Дорожную карту" инвестиционного проекта, обеспечивает подготовку документов, предусмотренных [подпунктом 2.9.2.1.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=103742) Порядка N 1.

3.6. Уполномоченный орган не позднее 9 рабочих дней с даты поступления в администрацию города Перми Заявки на участие в отборе направляет посредством системы электронного документооборота:

3.6.1. в Отраслевой орган - Заявку на участие в отборе для рассмотрения и подготовки мотивированного заключения о целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта в городе Перми (далее - Заключение Отраслевого органа);

3.6.2. в ДЗО - Заявку на участие в отборе для подготовки заключения о возможности предоставления инициатору инвестиционного проекта инвестиционной площадки (далее - Заключение ДЗО), а также "Дорожную карту" инвестиционного проекта для согласования.

3.7. Отраслевой орган не позднее 7 рабочих дней со дня поступления от Уполномоченного органа Заявки на участие в отборе подготавливает Заключение Отраслевого органа и направляет его в Уполномоченный орган.

3.8. ДЗО не позднее 7 рабочих дней со дня поступления от Уполномоченного органа документов, указанных в [подпункте 3.6.2](#P94) настоящего Регламента, подготавливает Заключение ДЗО, письмо о согласовании "Дорожной карты" инвестиционного проекта и направляет их в Уполномоченный орган.

3.9. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от Отраслевого органа, ДЗО документов, указанных в [пунктах 3.7](#P95), [3.8](#P96) настоящего Регламента, организовывает в соответствии с муниципальными правовыми актами города Перми заседание Совета с целью рассмотрения вопроса об одобрении (неодобрении) Декларации.

3.10. В случае принятия Советом решения об одобрении Декларации Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в администрацию города Перми Заявки на участие в отборе подготавливает выписку из протокола заседания Совета, обеспечивает согласование, подписание Декларации и документов, предусмотренных [подпунктами 2.9.2.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=103741), [2.9.2.1.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=103742) Порядка N 1, в том числе их проверку на соответствие [пунктам 2.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=103745), [2.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=103755) Порядка N 1, и направляет указанные документы в ГБУ ПК "АИР".

3.11. В случае принятия Советом решения о неодобрении Декларации Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в администрацию города Перми Заявки на участие в отборе подготавливает и направляет в ГБУ ПК "АИР" выписку из протокола заседания Совета и документы, указанные в [пункте 3.2](#P88) настоящего Регламента.

3.12. В случае поступления в администрацию города Перми от ГБУ ПК "АИР" проекта соглашения о реализации приоритетного инвестиционного проекта Пермского края Уполномоченный орган обеспечивает его подписание в порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми актами города Перми.

IV. Порядок рассмотрения обращения инициатора

инвестиционного проекта с объемом инвестиций от 100 млн.

руб. до 350 млн. руб., претендующего на присвоение статуса

"приоритетный инвестиционный проект"

4.1. Инициатор инвестиционного проекта, претендующий на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект" для участия в отборе инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 350 млн. руб., направляет в Уполномоченный орган документы, предусмотренные [пунктом 4.4](#P110) настоящего Регламента.

4.2. Инициатор инвестиционного проекта, претендующий на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект", должен отвечать требованиям, установленным [пунктом 1.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=102264) Порядка рассмотрения и отбора инвестиционных проектов с объемом инвестиций не менее 100 миллионов рублей, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края N 1721-п (далее - Порядок N 2).

4.3. Инвестиционные проекты, претендующие на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект" должны отвечать требованиям, установленным [пунктом 1.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=203730&dst=102270) Порядка N 2.

4.4. Инициатор инвестиционного проекта, претендующий на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект", направляет в Уполномоченный орган следующие документы:

[заявку](#P155) по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;

презентационные материалы по инвестиционному проекту с отражением основных параметров инвестиционного проекта, визуализацией производимого в результате реализации инвестиционного проекта имущества;

планируемые налоговые и другие [поступления](#P597) в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту;

копии учредительных документов инициатора инвестиционного проекта (для юридических лиц);

копию протокола (решения) о назначении (об избрании) руководителя юридического лица (для юридических лиц);

справку налогового органа об отсутствии у инициатора инвестиционного проекта просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявки.

(п. 4.4 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=187663&dst=100014) Администрации г. Перми от 15.11.2023 N 1256)

4.5. При поступлении документов, указанных в [пункте 4.4](#P110) настоящего Регламента, Уполномоченный орган:

4.5.1. в установленном порядке осуществляет регистрацию указанных документов в системе электронного документооборота;

4.5.2. не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации указанных документов направляет их в Отраслевой орган, ДЗО для рассмотрения и подготовки Заключения Отраслевого органа, Заключения ДЗО.

4.6. Отраслевой орган, ДЗО не позднее 7 рабочих дней со дня поступления от Уполномоченного органа документов, указанных в [пункте 4.4](#P110) настоящего Регламента, подготавливают Заключение Отраслевого органа, Заключение ДЗО, соответственно, и направляют их в Уполномоченный орган.

4.7. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от Отраслевого органа, ДЗО заключений, указанных в [пункте 4.6](#P121) настоящего Регламента, организует в соответствии с муниципальными правовыми актами города Перми заседание Совета в целях принятия решения об одобрении (неодобрении) инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект".

4.8. В случае принятия Советом решения об одобрении инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект", Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в [пункте 4.4](#P110) настоящего Регламента, направляет выписку из протокола заседания Совета инициатору инвестиционного проекта, претендующему на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект".

4.9. В случае принятия Советом решения о неодобрении инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса "приоритетный инвестиционный проект", Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в [пункте 4.4](#P110) настоящего Регламента, направляет инициатору инвестиционного проекта выписку из протокола заседания Совета, и документы, указанные в [пункте 4.4](#P110) настоящего Регламента.

V. Сопровождение инвестиционного проекта, приоритетного

инвестиционного проекта

5.1. Сопровождение инвестиционных проектов, приоритетных инвестиционных проектов осуществляется в форме:

оказания информационного, консультационного содействия;

оперативной организации переговоров, встреч с привлечением специалистов функциональных органов администрации города Перми и уполномоченных органов Пермского края по вопросам, возникающим в процессе реализации инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного проекта;

координации своевременного получения инициатором инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного проекта в администрации города Перми согласований и разрешительной документации, необходимых для реализации инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного проекта;

взаимодействия с сетевыми компаниями по вопросу получения технических условий подключения к объектам инженерной инфраструктуры;

подбора инвестиционной площадки;

размещения информации о ходе реализации инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного проекта на инвестиционном портале города Перми;

презентации инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного проекта на городских, региональных, международных форумах, выставках и иных мероприятиях инвестиционной направленности;

рассмотрения инвестиционного проекта на совещании при заместителе главы администрации города Перми (для сопровождаемых инвестиционных проектов) или на Совете (для приоритетных инвестиционных проектов);

подготовки предложений по организации предоставления мер государственной, региональной и муниципальной поддержки или использования механизма государственно-частного партнерства;

организации заключения соглашения о сотрудничестве инициатора инвестиционного проекта с администрацией города Перми.

5.2. Сопровождение инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного проекта по принципу "одного окна" предоставляется инициаторам инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного проекта на равных условиях в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

5.3. Сопровождение инвестиционного проекта, приоритетного инвестиционного проекта осуществляется на период их реализации, действия статуса "приоритетный инвестиционный проект".

Приложение 1

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

"одного окна" в городе Перми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=187663&dst=100022) Администрации г. Перми от 15.11.2023 N 1256) |  |

ЗАЯВКА

1. Общие сведения об инвестиционном проекте и инициаторе инвестиционного проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта |  | |
| Наименование юридического лица - инициатора инвестиционного проекта |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - инициатора инвестиционного проекта |  | |
| Основной вид деятельности в соответствии с Общероссийским [классификатором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=495920) видов экономической деятельности (ОКВЭД) |  | |
| Контактные данные инициатора инвестиционного проекта:  Ф.И.О., контактный телефон, e-mail | Руководитель:  Ф.И.О., контактный телефон, e-mail | Контактное лицо инициатора инвестиционного проекта:  Ф.И.О., контактный телефон, e-mail |
| Конечный бенефициар, контролирующая сторона инициатора инвестиционного проекта |  | |
| Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального образования (муниципальных образований) |  | |
| Сфера деятельности, в которой реализуется инвестиционный проект |  | |
| Иные условия реализации инвестиционного проекта, заявленные инициатором инвестиционного проекта, в том числе мероприятия социального характера, планируемые к осуществлению в связи с реализацией инвестиционного проекта (в сфере образования, здравоохранения, развития инфраструктуры и иных сферах), а также планируемый результат реализации указанных мероприятий |  | |

2. Тип инвестиционного проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Создание нового производства / объекта "с нуля" |
|  |  |  |
|  |  | Реконструкция действующего производства / объекта |
|  |  |  |
|  |  | Модернизация действующего производства / объекта |
|  |  |  |
|  |  | Выпуск новой продукции на действующем производстве |
|  |  |  |
|  |  | Расширение действующего производства |

3. Краткое описание инвестиционного проекта.

Производимый в результате реализации проекта продукт / создаваемый объект, ключевые преимущества, конкуренты на рынке;

в случае если реализуется проект по модернизации производства, указываются данные о росте производительности / эффективности производства.

4. Описание состояния проекта на дату подачи заявки.

Наличие проектно-сметной документации, разрешения на строительство, рабочей документации (или степень готовности данных документов).

5. Опыт инициатора инвестиционного проекта по реализации инвестиционных проектов.

6. Срок реализации инвестиционного проекта.

Начало реализации проекта - начало финансирования работ (год): \_\_\_\_\_.

Окончание реализации проекта (год): \_\_\_\_\_.

7. Планируемые к получению меры государственной поддержки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Административное сопровождение проекта |
|  |  |  |
|  |  | Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов |
|  |  |  |
|  |  | Инвестиционный налоговый вычет |
|  |  |  |
|  |  | Пониженная ставка налога на прибыль для региональных инвестиционных проектов |
|  |

8. Общий объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Стадия реализации инвестиционного проекта (проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и другое) | Объем инвестиций в проект на дату подачи заявки | 20\_\_ год, млн руб. | 20\_\_ год, млн руб. | 20\_\_ год, млн руб. | 20\_\_ год, млн руб. | 20\_\_ год, млн руб. | Всего по этапам реализации инвестиционного проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подготовка площадки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, млн руб. | |  |  |  |  |  |  |  |

8.1. В том числе объем инвестиций для получения инвестиционного налогового вычета.

В случае если инициатор инвестиционного проекта претендует на применение инвестиционного налогового вычета в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается ожидаемый перечень основных средств и плановые затраты, которые предполагает осуществить инициатор инвестиционного проекта в ходе реализации инвестиционного проекта, соответствующие требованиям [абзаца второго пункта 1 статьи 257](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=493219&dst=24147) Налогового кодекса Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объектов основных средств | Плановая стоимость (без налога на добавленную стоимость), млн руб. | Год ввода в эксплуатацию | Группа основных средств для целей [ОКОФ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=483354) | Амортизационная группа для целей налогового учета | Срок полезного использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого без налога на добавленную стоимость, млн руб. | |  |  |  |  |  |

9. Распределение финансирования инвестиционного проекта.

В млн руб. и процентах от общей стоимости проекта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства инвестора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
|  |  |  |  |
|  |  | Кредитные средства банков РФ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
|  |  |  |  |
|  |  | Кредитные средства иностранных банков | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
|  |
|  |  | Другое, в том числе: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
|  |  |  |  |
|  |  | собственные |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
|  |  | заемные |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| Итого | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |

10. Количество постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, по годам реализации проекта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20\_\_ год, единиц в год | 20\_\_ год, единиц в год | 20\_\_ год, единиц в год | 20\_\_ год, единиц в год | 20\_\_ год, единиц в год | 20\_\_ год, единиц в год | 20\_\_ год, единиц в год | Всего по реализации инвестиционного проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Планируемый размер среднемесячной заработной платы работников, которые будут трудоустроены на постоянные рабочие места, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, по годам реализации проекта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20\_\_ год, тыс. руб. / мес. | 20\_\_ год, тыс. руб. / мес. | 20\_\_ год, тыс. руб. / мес. | 20\_\_ год, тыс. руб. / мес. | 20\_\_ год, тыс. руб. / мес. | 20\_\_ год, тыс. руб. / мес. | 20\_\_ год, тыс. руб. / мес. |

12. Совокупный оценочный объем планируемых налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в результате реализации инвестиционного проекта за весь прогнозный период реализации инвестиционного проекта без учета отчислений во внебюджетные фонды: \_\_\_\_\_\_\_ млн руб.

13. Информация о земельном участке, на котором предполагается реализация проекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер (при наличии) |  | | | | |
| Адрес (местоположение) |  | | | | |
| Площадь |  | | | | |
| Вид разрешенного использования |  | | | | |
| Имеющиеся ограничения |  | | | | |
| Вид права |  | | | | |
|  |  | Аренда без торгов | | |
|  | | | | |
|  |  | Собственность | | |
|  | | | | |
|  |  | Аренда | | |
|  | | | | |
|  |  | Другое |  |  |
|  | | | | |
| Правообладатель  (в случае если правообладателем земельного участка является инициатор инвестиционного проекта, указываются реквизиты документов, подтверждающих право владения, распоряжения, пользования) |  | | | | |
| Требуется предоставление земельного участка в соответствии с [пунктом 3 части 2 статьи 39.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=481376&dst=470) Земельного кодекса Российской Федерации |  | | | | |
|  |  | Да | | |
|  | | | | |
|  |  | Нет | | |
|  | | | | |

Информация о земельном участке заполняется в отношении каждого из земельных участков, используемых и (или) планируемых к вовлечению для реализации инвестиционного проекта.

В случае если реализация приоритетного инвестиционного проекта планируется полностью или частично на земельном участке (земельных участках), предоставляемом(ых) в соответствии с [пунктом 3 части 2 статьи 39.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=481376&dst=470) Земельного кодекса Российской Федерации, то в отношении такого земельного участка инициатор инвестиционного проекта прикладывает к заявке схематическое отображение земельного участка с указанием основных параметров и (или) картографический материал земельного участка.

14. Заключительные положения.

14.1. Подтверждаю достоверность и актуальность информации, представленной в составе настоящей заявки, в том числе уровень плановых налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

14.2. Подтверждаю отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам инициатора инвестиционного проекта.

14.3. Разрешаю публичное размещение информации об инвестиционном проекте.

14.4. В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=482686) от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку персональных данных, включенных в настоящую заявку, в том числе собственных персональных данных и персональных данных контактных(ого) лиц(а) инициатора инвестиционного проекта, указанных в настоящей заявке. Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий, необходимых для целей присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта, а также для взаимодействия в период реализации инвестиционного проекта. Подтверждаю наличие согласий представителей инициатора, указанных в настоящей заявке, на обработку и раскрытие третьим лицам персональных данных.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| М.П. |  |  | |
|  | (дата) |  | |

Приложение 2

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

"одного окна" в городе Перми

РЕЕСТР

инвестиционных проектов, планируемых к реализации

и реализуемых на территории города Перми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование инициатора/наименование инвестиционного проекта | Дата принятия к сопровождению | Объем инвестиций | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

"одного окна" в городе Перми

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=187663&dst=100023) Администрации г. Перми от 15.11.2023 N 1256.

Приложение 4

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

"одного окна" в городе Перми

КРАТКИЙ БИЗНЕС-ПЛАН

инвестиционного проекта

Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=187663&dst=100024) Администрации г. Перми от 15.11.2023 N 1256.

Приложение 5

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

"одного окна" в городе Перми

ПЛАНИРУЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

в бюджеты всех уровней бюджетной системы

Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Планируемый период, годы | | | | | | |
| 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Налоги, поступающие в федеральный бюджет, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | наименование налога | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Налоги, поступающие в бюджет Пермского края, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | наименование налога | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Налоги, поступающие в местный бюджет, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | наименование налога | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Арендная плата за землю, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие поступления в местный бюджет, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование вида доходов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

"одного окна" в городе Перми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=199526&dst=100012) Администрации г. Перми от 03.10.2024 N 820) |  |

ЗАЯВКА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта |  | |
| Наименование юридического лица - инициатора инвестиционного проекта |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - инициатора инвестиционного проекта |  | |
| Основной вид деятельности в соответствии с Общероссийским [классификатором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=495920) видов экономической деятельности (ОКВЭД) |  | |
| Контактные данные инициатора инвестиционного проекта: Ф.И.О., контактный телефон, e-mail | Руководитель:  Ф.И.О., контактный телефон, e-mail | Контактное лицо инициатора инвестиционного проекта:  Ф.И.О., контактный телефон, e-mail |
| Конечный бенефициар, контролирующая сторона инициатора инвестиционного проекта |  | |
| Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального образования (муниципальных образований) |  | |
| Сфера деятельности, в которой реализуется инвестиционный проект |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| М.П. |  |  | |
|  | (дата) |  | |